南昌地区宽带故障装维联动处置线上会

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## 基本信息

| 会议时间 | 2026-06-19 10:30-11:50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 企业微信群语音会议 |  |  |
| 参会人员 | 值班长（市公司网络部）(主持人)、装维一组组长(参会人)、装维二组组长(参会人)、光网专家(参会人)、营业厅店长代表(参会人)、网管值班员(参会人) |  |  |

## 决议事项

1. 红谷滩区域故障根因定位为直播用户上行流量占满OLT上联口，采取用户沟通升级套餐与QoS策略调整双轨处置

补充：QoS策略调整走加急审批，值班长授权可先操作后补单

2. 青山湖区域重点核查市政施工点光缆损伤情况，同时持续监控OLT运行状态，如发现异常告警第一时间同步

补充：物理链路损伤可能导致FEC纠错重传增加、间接占满带宽

3. 沟通话术统一：不提流量太大影响别人，改说您的直播业务需要更高带宽保障，推荐升级千兆上行套餐

补充：营业厅支持现场扫码办理，红谷滩和青山湖各有一家厅店

4. 客服侧同步处理进展，减少用户重复投诉

补充：装维一组组长整理进展信息，中午前发到群里供客服参考

5. 当日下午5点再次召开进度同步会

## 待办任务

| 序号 | 任务 | 负责人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联系红谷滩3个高流量直播用户，建议开通千兆上行提速套餐（统一口径：您的直播业务需要更高带宽保障） | 装维一组组长 | 2026-06-19 下午 | 待启动 |
| 2 | 将3个高流量直播用户的具体账号信息发送给装维一组组长 | 网管值班员 | 2026-06-19 尽快 | 待启动 |
| 3 | 制定OLT QoS策略调整方案（DBA模板调整，优先保障下行流量），提交加急审批 | 光网专家 | 2026-06-19 中午前 | 待启动 |
| 4 | 青山湖市政施工点现场核查光缆损伤情况，拍照取证，如受损立即报修抢修 | 装维二组组长 | 2026-06-19 下午 | 待启动 |
| 5 | 持续监控青山湖OLT运行状态，每小时在群里通报一次 | 网管值班员 | 持续执行 | 待启动 |
| 6 | 配合当场受理直播用户千兆上行提速套餐办理（现场扫码签约） | 营业厅店长代表 | 用户同意后即时 | 待启动 |
| 7 | 整理处理进展信息并同步给客服，减少重复投诉 | 装维一组组长 | 2026-06-19 中午前 | 待启动 |
| 8 | 跟进QoS方案审批，如下午持续恶化则随时执行策略调整 | 值班长 | 2026-06-19 下午 | 待启动 |

## 其他备注

故障概况：当日宽带故障工单量突增至47张（较前日翻倍），集中在红谷滩新区和青山湖区。红谷滩OLT上联口流量从400M突增至1.3G（UDP占比超70%，源IP集中在3个直播账号），青山湖OLT上联口流量从300M涨至700M（TCP占比65%）。红谷滩根因已锁定为直播用户上行拥塞，青山湖疑为市政施工导致光缆物理损伤。

AI生成

AIGC标识: fd9d19e2-abfb-44c8-a649-5655245fdde5